MindPilot

多模态智能科研助手 Agent 系统

高级人工智能研究生课程  |  六人小组项目方案

本方案包含：项目概述 · 系统架构 · 六人分工详述 · 技术栈 · 里程碑规划 · 评估标准

# 一、项目概述

项目名称：MindPilot —— 多模态智能科研助手 Agent 系统

## 1.1 项目定位

MindPilot 是一个面向科研全流程的多 Agent 协作系统。用户输入一个科研问题后，系统可自动完成以下全链路任务：

- 文献检索与综述生成

- 实验方案设计与代码实现

- 数据分析与可视化

- 研究报告自动撰写

系统由六个功能模块组成，各模块以统一通信协议互联，并通过中央编排器（Orchestrator）调度协作。每个模块均有独立的技术难度、可交付物与评估指标，确保六人工作量均衡且高度互补。

## 1.2 核心设计理念

- 模块化：六大Agent独立开发、独立测试，通过统一接口集成

- 可溯源：完整记录每个Agent的调用链、决策过程与输出结果

- 自我修正：评估模块对输出打分，低分触发反思与重写循环

- 人机协同：关键决策节点支持人工介入确认，兼顾自动化与可控性

## 1.3 系统架构总览

系统采用「中央编排器 + 多专业Agent」架构，分为三层：

| 层次 | 组成 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 编排层 | 中央Orchestrator | 任务分解、DAG调度、全局状态管理 |
| 执行层 | 模块①②③④ | 规划、检索、代码、分析四大专业Agent并行执行 |
| 支撑层 | 模块⑤⑥ | 通信框架与评估反思贯穿全流程 |

# 二、六人分工详细说明

👤 成员① — 任务规划 Agent（Task Planning Agent）

技术栈：LangChain / LlamaIndex · ReAct 框架 · Tree-of-Thought · 向量记忆（Chroma / FAISS）

### 核心职责

- 实现基于 ReAct（Reason + Act）的任务分解器，将用户模糊请求拆解为结构化子任务 DAG（有向无环图）

- 构建短期工作记忆（Working Memory）+ 长期记忆（Vector Store），支持跨会话的任务续接

- 实现 Tree-of-Thought 搜索策略，对复杂研究问题生成多条研究路径并打分择优

- 设计中央 Orchestrator 的调度逻辑，协调其他五个模块的调用顺序与依赖关系

- 撰写模块设计文档，完成 Ablation 实验（有 vs. 无规划模块的效果对比）

### 可交付物

- 任务规划Agent可执行代码（含完整注释）

- ReAct + ToT 对比实验报告（含性能数据）

- 模块设计文档（架构图 + API说明）

👤 成员② — 文献检索与知识图谱 Agent（Literature & KG Agent）

技术栈：RAG · Semantic Scholar API / ArXiv API · Neo4j · Sentence-BERT · LangChain Retriever

### 核心职责

- 对接 Semantic Scholar、ArXiv 等学术 API，实现关键词检索 + 语义向量检索的混合召回

- 构建论文实体关系图谱（作者、引用、方法、数据集之间的三元组），存入 Neo4j

- 实现基于图谱的多跳推理，支持如「找到引用了 GPT-4 且在医疗领域的方法论文」等复杂查询

- 开发文献摘要压缩 Pipeline，将原始 PDF 转化为结构化摘要（方法/结论/局限性三段式）

- 评估检索效果：Recall@K、摘要 ROUGE 分数、知识图谱覆盖率

### 可交付物

- 混合检索引擎代码 + Neo4j 知识图谱构建脚本

- 文献摘要压缩 Pipeline

- 检索评估报告（Recall@5, @10, ROUGE-L）

👤 成员③ — 代码生成与执行 Agent（Code Agent）

技术栈：CodeLlama / GPT-4o · Docker 沙箱 · Python AST 分析 · pytest · LangChain Tool Use

### 核心职责

- 实现「需求 → 代码 → 执行 → 错误 → 修复」的闭环自动调试（最多 N 轮迭代）

- 搭建安全的 Docker 代码沙箱，隔离生成代码对宿主系统的影响

- 实现 Tool Use 工具调用：Agent 可自主调用 matplotlib 绘图、sklearn 建模、pandas 数据处理等

- 对生成代码做 AST 静态分析，检测潜在危险操作（文件删除、网络访问等）

- 构建代码单元测试自动生成器，评估生成代码的功能正确率（Pass@1, Pass@5）

### 可交付物

- 代码生成 + 自动调试闭环代码

- Docker 沙箱配置与安全策略文档

- 代码正确率评估报告（HumanEval 子集）

👤 成员④ — 数据分析与可视化 Agent（Data Analysis Agent）

技术栈：Pandas · Matplotlib / Plotly · SciPy 统计检验 · Jinja2 报告模板 · LaTeX / Markdown

### 核心职责

- 实现自然语言 → 数据分析指令转换，如「对比两组显著性差异」→ 自动选择 t 检验或 Mann-Whitney

- 构建自动 EDA（探索性数据分析）Pipeline：缺失值、分布、相关性、异常值一键报告

- 实现「图表意图识别」：根据数据类型和分析目标自动推荐图表类型并生成

- 与代码 Agent（成员③）对接，将代码执行结果自动解析为分析报告段落

- 开发多模态输出能力：同一分析可导出 Markdown 报告、PDF、HTML 交互页面三种格式

### 可交付物

- 自动分析 Pipeline 代码

- 多格式报告生成器

- 在三个公开数据集上的端到端分析演示

👤 成员⑤ — 多 Agent 协作与通信框架（Multi-Agent Communication Framework）

技术栈：AutoGen / CrewAI · Redis / RabbitMQ 消息队列 · REST / WebSocket · 并发调度器

### 核心职责

- 设计并实现统一的 Agent 间通信协议（消息格式规范、错误码体系、超时重试机制）

- 实现并发调度器：当多个子任务无依赖关系时，触发多 Agent 并行执行，提升效率

- 集成外部工具 API：搜索引擎、计算器、代码解释器、文件读写等工具的统一封装

- 构建 Agent 执行日志系统，记录每个 Agent 的调用链、耗时、输入输出，支持可视化回放

- 实现人机协同（Human-in-the-Loop）机制：关键决策节点暂停等待用户确认后继续

### 可交付物

- Agent 通信协议规范文档（含 JSON Schema）

- 并发调度器 + 日志可视化工具代码

- 与各模块的集成测试报告

👤 成员⑥ — 评估与反思模块（Evaluation & Reflection Module）

技术栈：LLM-as-Judge · 人工标注基准集 · BLEU / ROUGE / BERTScore · 强化学习反馈思路

### 核心职责

- 构建自动评估流水线：用独立 LLM 对系统输出的准确性、完整性、格式规范性打分

- 实现 Self-Reflection 机制：若评分低于阈值，Agent 自动重写并通知 Orchestrator 重调度

- 设计项目专属评估基准集（20~30 条科研任务 + 人工标注参考答案），覆盖文献、代码、分析三类

- 完成横向对比实验：MindPilot vs. 纯 GPT-4 直接回答 vs. 仅 RAG 系统，在基准集上量化对比

- 撰写最终系统论文 / 报告（Introduction、Related Work、Method、Experiment 四章）

### 可交付物

- 评估 Pipeline 代码 + 基准数据集（含标注）

- Self-Reflection 机制实现代码

- 系统对比实验报告 + 最终项目论文

# 三、整体技术栈与架构

## 3.1 技术选型总表

| 层次 | 技术组件 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| LLM 底座 | GPT-4o / Claude / Qwen2.5 | 统一接口封装，支持热切换 |
| 编排框架 | LangChain + AutoGen | Agent 构建、工具调用、多 Agent 协作 |
| 向量存储 | Chroma / FAISS | 文献语义检索、长期记忆存储 |
| 图数据库 | Neo4j | 论文知识图谱、多跳推理查询 |
| 关系缓存 | Redis | Agent 状态缓存、消息队列 |
| 代码沙箱 | Docker | 安全隔离代码执行环境 |
| 数据分析 | Pandas / Scipy / Plotly | 统计分析、可视化、报告生成 |
| 评估指标 | ROUGE / BERTScore / LLM-Judge | 输出质量自动评估 |

## 3.2 系统数据流

完整请求处理流程如下：

| 步骤 | 执行者 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 任务分解 | 成员① 规划Agent | 用户原始请求 | 子任务 DAG |
| S2 并行检索+代码 | 成员②③ 并行 | 子任务列表 | 文献摘要 + 代码 |
| S3 数据分析 | 成员④ 分析Agent | 代码执行结果 | 分析图表 + 文段 |
| S4 评估反思 | 成员⑥ 评估Agent | 各模块输出 | 质量分数 + 反思建议 |
| S5 重写/输出 | Orchestrator | 评估结果 | 最终研究报告 |

# 四、项目里程碑规划

| 阶段 | 时间 | 各成员任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 调研与设计 | 第 1～2 周 | 各自完成所在模块技术选型报告 成员⑤ 优先完成通信框架骨架 | 技术选型报告 × 6 通信协议草案 |
| 第二阶段 核心功能开发 | 第 3～4 周 | 各模块完成核心功能 两两进行接口联调 | 各模块可运行 Demo 接口联调记录 |
| 第三阶段 系统集成与评估 | 第 5～6 周 | 全系统集成联调 跑基准对比实验 成员⑥ 撰写最终报告 | 完整系统 实验报告 项目论文 |

# 五、评估标准与验收指标

| 模块 | 负责人 | 核心评估指标 |
| --- | --- | --- |
| 任务规划 Agent | 成员① | 任务分解正确率、规划耗时、Ablation 实验提升幅度 |
| 文献检索 Agent | 成员② | Recall@5 ≥ 0.75、ROUGE-L ≥ 0.45、图谱节点覆盖率 |
| 代码生成 Agent | 成员③ | Pass@1 ≥ 0.60（HumanEval 子集）、沙箱安全性测试通过 |
| 数据分析 Agent | 成员④ | 分析准确率（人工评分）≥ 4/5、三格式输出均可用 |
| 通信框架 | 成员⑤ | 并发吞吐量、日志完整性、集成测试通过率 ≥ 95% |
| 评估反思模块 | 成员⑥ | 基准集覆盖全面、对比实验 MindPilot 胜出两项以上 |

# 六、项目亮点与创新性

- 全链路覆盖：从科研问题输入到完整报告输出，端到端自动化，有别于单点工具

- 自我修正闭环：评估 + 反思 + 重写的三阶段质量保障机制是系统的核心创新

- 安全可控：Docker 沙箱 + AST 检测 + Human-in-the-Loop，三重安全保障

- 模块化可扩展：新增任何专业 Agent 只需实现通信接口，无需修改其他模块

- 工程完备性：从协议设计、日志追踪到基准评估，具备工业级系统的完整要素

本方案六个模块任意一个均无法被其他人简单替代，且每个模块都有独立的技术难度峰值与可量化交付物，可确保六人工作量均衡、期末答辩成果充分。